Судья: Михайлова Е.С.                                                                            Дело № 33-32729/2018

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10 сентября 2018 года

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего судьи Михалиной С.Е.,

судей Бабенко О.И., Нестеровой Е.Б.,

при секретаре Бастрон И.А.,

заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Бабенко О.И., дело по апелляционной жалобе представителя истца З.О.В. по доверенности Г.К.О. на решение Кунцевского районного суда г. Москвы от 22 ноября 2017 года, которым постановлено:

Иск удовлетворить.

Взыскать с З.О. В. в пользу ООО «Городское строительное управление» задолженность по договору подряда №* от 05 июля 2016 года в размере 562 411 руб.62 коп., пени в размере 100 000 руб.00 коп., расходы по уплате госпошлины в размере 9 824 руб. 18 коп.

УСТАНОВИЛА:

ООО «Городское строительное управление» (далее ООО «ГСУ») обратилось в суд к ответчику З.О.В. с требованиями о взыскании с нее задолженности по договору подряда в размере 562 411 руб. 62 коп., пени в размере 100 000 руб., мотивируя свои требования тем, что 05июля 2016 г. между сторонами заключен договор подряда № *, в соответствии с которым истец обязался выполнить работы по ремонту принадлежащей ответчику квартиры по адресу: *, а ответчик обязалась принять выполненные работы и произвести их оплату в соответствии с п.3 Договора подряда. Ответчик внесла истцу аванс в размере 565 061 руб. 22 сентября 2016 года между сторонами был подписан акт выполненных работ № 1, согласно которому общая стоимость выполненных работ составила 816 768 руб.50 коп. Работа была принята ответчиком, однако задолженность ответчика по оплате выполненных работ составила 251 707 руб. 50 коп. Кроме того, задолженность ответчика по оплате отделочных материалов составляет 310 704 руб.12 коп. Однако ответчиком задолженность оплачена не была, а в адрес истца ею была направлена претензия, в которой она указала на допущенные при работе нарушения, при этом, не конкретизируя какие именно. 17 июля 2017 года был составлен дефектный акт. Истец предложил ответчику устранить выявленные трещины, однако доступ истцу в квартиру ответчиком предоставлен не был. Таким образом, выполнение гарантийных обязательств по договору у истца отсутствует из-за просрочки ответчика.

Представитель истца адвокат Лясковский И.К. в судебное заседание суда первой инстанции явился, требования иска поддержал.

Ответчик З.О.В. в судебное заседание суда первой инстанции не явилась, судом извещалась надлежащим образом, возражений на иск не представила, с ходатайствами об отложении судебного заседания не обращалась.

Суд первой инстанции посчитал возможным рассмотреть дело в порядке ст. 167 ГПК РФ в отсутствие ответчика.

Суд первой инстанции постановил вышеприведенное решение, об отмене которого просит представитель истца по доводам апелляционной жалобы.

Представитель истца З.О.В. по доверенности Г.К.О. в заседании судебной коллегии доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Представитель ООО «Городское строительное управление» по доверенности Лясковский И.К. с доводами апелляционной жалобы не согласился по доводам письменных возражений.

Изучив материалы дела, заслушав объяснения явившихся участников судебного разбирательства, обсудив доводы жалобы, возражений на жалобу судебная коллегия пришла к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ, - суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.

В соответствии со ст. 330 ГПК РФ, - основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке являются:

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела;

2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела;

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела;

4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

При рассмотрении данного дела такие нарушения судом первой инстанции не допущены, поскольку, разрешая спор, суд первой инстанции правильно установил обстоятельства, имеющие значение для дела, и дал им надлежащую оценку в соответствии с нормами материального права, регулирующими спорные правоотношения.

Так, судом первой инстанции установлено, а также коллегией из материалов дела усматривается,  что 05 июля 2016 года между З.О.В. и ООО «ГСУ» заключен договор подряда № *, предметом которого являлось выполнение работ по ремонту квартиры ответчика по адресу: *.

В соответствии с п.п. 2.1.3 и 2.1.9 Договора подряда № *, истец обязался приобрести необходимые материалы (черновые) и выполнить работы, указанные в Приложениях к указанному Договору, а также поставить в полном объеме на объект качественные материалы, оборудование, необходимые для производства работ по настоящему договору.

В соответствии с п.п.2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, Заказчик обязалась до начала производства работ передать Подрядчику объект по акту, обеспечить беспрепятственный доступ подрядчика на объект, обеспечить объект за свой счет отделочными материалами и оборудованием.

В соответствии с п.2.2.5 ответчик также обязалась принимать работы, выполненные Подрядчиком. В случае обнаружения допущенных Подрядчиком при производстве работ дефектов и недостатков своевременно с Подрядчиком составить двухсторонний акт с указанием сроков их устранения.

В соответствии с п.п.2.2.6, 2.2.11 ответчик обязалась производить оплату фактически выполненных Подрядчиком работ в размерах и порядке, установленных условиями настоящего договора. Принять выполненные работы и в случае, отсутствия замечаний произвести их оплату в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

В соответствии с п.3.1 Договора, стоимость согласно смете на ремонтно-отделочные работы составляет 470 122 руб. Общая стоимость строительно-монтажных материалов (черновых) и материалов для прокладки инженерных коммуникаций составляет 329 085 руб. 40 коп., в том числе, стоимость транспортных расходов составляет 10% от стоимости Сметы на ремонтно-отделочные работы.

В соответствии с п.3.2 при подписании договора на производство работ Заказчик оплачивает подрядчику аванс в размере 50% от стоимости работ в размере 235 061 руб. и 100% стоимости черновых материалов и материалов для инженерных коммуникаций в размере 329 085 руб. 40 коп., в том числе  стоимость транспортных расходов составляет 10% от стоимости сметы на ремонтно-отделочные работы.

В соответствии с п.3.3 Договора перед началом отделочных работ (начало считать укладку керамической плитки) Заказчик оплачивает подрядчику аванс в размере 205 061,00 руб.

В соответствии с п.3.4 Договора окончательный расчет по договору производится при подписании соответствующего акта сдачи-приемки работ в размере 5 000 руб. с учетом предоплаты за оказание дизайнерских услуг в размере 25 000 руб.

Как установлено судом первой инстанции, З.О.В. во исполнение условий договора подряда № *  были внесены денежные средства: в размере 265 000 руб., что подтверждается квитанцией № 103 от 28.06.2016 г.; 65 000 руб. и 235 061 руб., что подтверждается квитанциями № 116 и № 115 от 13.07.2016 г.

Удовлетворяя исковые требования истца суд исходил из того, что сторонами был подписан акт выполненных работ, однако во исполнение условий договора ответчиком так и не был произведен расчет с истцом, ее задолженность по договору составляет 251 707 руб. 50 коп.

В соответствии со ст. ст. 309, 310, 450, 702, 711, 720, 753 ГК РФ, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности в порядке ст. 67 ГПК РФ, руководствуясь ст. 98 ГПК РФ, - суд первой инстанции пришел к правильному выводу об удовлетворении исковых требований ООО «ГСУ».

При этом суд, верно исходил из того, что истец исполнил свои обязательства по договору подряда, тогда как ответчик З.О.В.  работы приняла и в полном объеме не оплатила.

При этом, суд верно исходил в том числе из следующего.

Ответчиком не оплачена стоимость отделочных материалов и оборудования, оговоренная п.2.2.3 Договора. Согласно сметете и представленными к ней чеками, их стоимость составляет 310 704 руб.12 коп.

28.06.2017 года З.О.В. была подана истцу претензия, согласно которой в процессе эксплуатации жилого помещения ею были выявлены дефекты.

12.07.2017 года в адрес ответчика истцом направлена телеграмма о предоставлении доступа в квартиру для составления акта дефектов.

17.07.2017 года генеральным директором ООО «ГСУ» в составе комиссии и в присутствии представителя ответчика Подрезовой Л.А. осуществлен осмотр квартиры ответчика, а также составлен акт о выявленных дефектах.

В соответствии с п.4 ст. 720 ГК РФ заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

Как следует из материалов дела, по результатам составления акта о выявленных недостатках, истцом в адрес ответчика было направлено письмо с просьбой обеспечить доступ в квартиру для исправления недостатков, а также претензия об оплате задолженности по договору подряда.

Статьей 719 ГК РФ также предусмотрено, что подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328). Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Однако заявления истца были оставлены ответчиком без удовлетворения.

Учитывая, что ответчик не удовлетворил в добровольном порядке требования истца об оплате задолженности по договору подряда № * от 05 июля 2016 года, а также  не предоставил истцу возможность в соответствии с п.8.5 Договора исполнить гарантийное обязательство  по устранению выявленных в процессе эксплуатации дефекты, суд верно пришел к выводу о том, что ответчиком нарушены  принятые на себя обязательства  по договору подряда № * от 05 июля 2016 года, в связи  с чем обоснованно удовлетворил требования истца  по договору подряда  в размере 562 411 руб.62 коп.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую ответчик обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Пунктом 6.4 Договора также предусмотрено, что в случае несвоевременного осуществления платежей в соответствии с п.3 Договора, Заказчик уплачивает исполнителю пеню в размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Согласно представленному истцом расчету сумма неустойки за период с 22 сентября 2016 года по 14 августа 2017 года составляет 100 000 руб., расчет судом первой инстанции проверен, оснований ему не доверять не имеется, возражений и ходатайств о снижении размера неустойки ответчиками представлены не были, в связи с чем, суд первой инстанции обоснованно взыскал неустойку в заявленном истцом размере.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны пропорционально удовлетворенным требованиям все понесенные по делу судебные расходы, в связи с чем, с ответчика обоснованно взысканы, понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 824 руб. 18 коп.

Доводы апелляционной жалобы о наличии недостатков в работе истца, не влечет отмену решения суда, поскольку в соответствии с нормами действующего гражданского процессуального законодательства средством защиты нарушенного или оспоренного права является иск. З.О.В., являясь ответчиком по настоящему делу, каких-либо встречных исковых требований при рассмотрении настоящего дела в суде первой инстанции не предъявила, ходатайств о проведении экспертизы для установления качества проведенных работ не заявила. В связи с чем, применительно к ст. ст. 9, 12 ГК РФ, данные доводы коллегия отвергает.

Доводы апелляционной жалобы не влекут отмену решения, поскольку в материалах дела имеется акт выполненных работ от 22 сентября 2016 года (л.д.32-36), наличие недостатков в выполненных работах со стороны ООО «ГСУ» ответчиком не доказано, сумма выполненных работ никем не оспорена. Доводы о том, что акт приема работ был подписан не З.О.В., а ее матерью – Подрезовой Л.А. не влекут отмену решения, поскольку полномочия на его подписание и наличие доверенности не отрицала сама ответчик (л.д.41).

Кроме того, в материалах дела имеется составленный с двух сторон дефектный акт (л.д.38-40, в котором перечислены отдельные недостатки, однако их состав и характер свидетельствуют о полном проведении работ по договору, которые со стороны ответчика оплачены не были.

Также коллегия учитывает то обстоятельство, что при подписании акта выполненных работ недостатки обнаружены не были, а первую претензию З.О.В. направила только через восемь месяцев после составления акта.

Доводы апелляционной жалобы, которые сводятся к тому, что суд неправильно оценил имеющиеся в деле доказательства, дал неверную оценку доводам сторон, - судебная коллегия считает сомнительными, т.к. из содержания оспариваемого решения следует, что судом первой инстанции с соблюдением требований ст. ст. 12, 55, 56, 195, ч. 1 ст. 196 ГПК РФ, в качестве доказательств, отвечающих ст. ст. 59, 60 ГПК РФ, приняты во внимание объяснения лиц, участвующих в деле, представленные в материалы дела письменные доказательства в их совокупности, которым дана оценка согласно ст. 67 ГПК РФ.

Таким образом, мотивы, по которым суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований, а также оценка доказательств, подтверждающих эти выводы, приведены в мотивировочной части решения суда, и считать их неправильными у судебной коллегии не имеется оснований.

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 19 декабря 2003 г. за N 23 "О судебном решении" разъяснил, что решение должно быть законным и обоснованным (часть 1 статьи 195 ГПК РФ). Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК РФ). Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Эти требования при вынесении решения судом первой инстанции соблюдены.

Апелляционная жалоба не содержит правовых оснований, предусмотренных ст. 330 ГПК РФ, к отмене постановленного судом решения.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 327 - 330 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Кунцевского районного суда г. Москвы от 22 ноября 2017 года оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя З.О.В. по доверенности Г.К.О. - без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: