Судья: Гусева И.В.

№ 33-49114

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЕ

02 декабря 2016 года

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе

Председательствующего Грибова Д.В.

Судей Катковой Г.В., Суменковой И.С.

При секретаре  М.А.

Заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Катковой Г.В.

Дело по апелляционной жалобе ООО «Самарина Проджектс»

На решение Басманного районного суда города Москвы от 23 мая 2016 года,

Которым постановлено: Исковые требования П.В.С. к ООО «Самарина Проджектс» о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа – удовлетворить в части.

Расторгнуть договор № … на выполнение проектных работ, заключенный между П.В.С.и ООО «Самарина Проджектс».

Взыскать с ООО «Самарина Проджектс» в пользу П.В.С. денежные средства в размере ….. руб., неустойку в размере ….. руб., компенсацию морального вреда в размере ….. руб., штраф в размере …. руб., расходы на оформление доверенности  размере … руб.

В удовлетворении оставшейся части исковых требований П.В.С. к ООО «Самарина Проджектс» – отказать.

Взыскать с ООО «Самарина Проджектс» в доход бюджета города Москвы государственную пошлину в размере ….. руб.

В удовлетворении встречного иска ООО «Самарина Проджектс» к П.В.С. о взыскании денежных средств, судебных расходов – отказать.

УСТАНОВИЛА :

П.В.С. обратился в суд с иском к ООО «Самарина Проджектс» о расторжении договора на выполнение проектных работ и взыскании компенсации.

В обоснование требований указал, что между сторонами был заключен договор на выполнение проектных работ, предметом которого являлось выполнение комплекса работ по разработке эскизной части дизайн-проекта интерьера, рабочей части дизайн-проекта интерьера, а также по авторскому надзору за выполнением отделочных работ в помещении общей площадью 60 кв.м, расположенному по адресу: Б. шоссе, дер. Г., ЖК …... По договору истцом была внесена предоплата в размере 50% от стоимости работ - …… руб. Между тем, установленные договором сроки ответчиком не были соблюдены. Эскизная и рабочая часть дизайн-проекта помещения были направлены заказчику только ….. года без акта сдачи-приемки выполненных работ. При этом представленные истцу эскизная и рабочая часть дизайн-проекта помещения выполнены некачественно и не в полном объеме; работы по авторскому надзору начаты не были.

30 декабря 2015 года истцом в адрес ответчика была направлена претензия с изложением недостатков и требованием о расторжении договора в связи с нарушением сроков его выполнения и о возврате уплаченной суммы, на которую истцом не было получено ответа.

Истец просил суд расторгнуть договор, взыскать с ответчика уплаченную по договору сумму в размере ….. руб., неустойку в размере ….. руб., компенсацию морального вреда в размере ….. руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, расходы на оформление доверенности в размере …. руб., расходы на оплату услуг представителя.

ООО «Самарина Проджектс» предъявило встречный иск к П.В.С. о взыскании денежных средств в размере ….. руб., расходов по уплате госпошлины, ссылаясь на то, что эскизная часть работ по договору была направлена П.В.С. ….. года; поскольку П.В.С. переносил дату встречи, …. года П.В.С. была направлена рабочая часть проекта. После получения П.В.С. проекта ООО «Самарина Проджектс» приступил к части работ по авторскому надзору. …… года ООО «Самарина Проджектс» в адрес П.В.С. направлено письмо со схемой взаиморасчетов по договору и просьбой оплатить стоимость работ в размере ….. руб.

П..В.С. и его представитель О.С.Е. в судебное заседание явились, первоначальные исковые требования поддержали, против удовлетворения встречных требований возражали.

Представители ООО «Самарина Проджектс» Ре.Т.Ю., А.О., С.Е.В. в судебное заседание явились, против удовлетворения исковых требований П.В.С. возражали, поддержали встречные исковые требования.

Судом постановлено приведенное выше решение, об отмене которого, как незаконного, просит в апелляционной жалобе ООО «Самарина Проджектс».

Судебная коллегия, выслушав представителя  ООО «Самарина Проджектс» по доверенности П.Н.В., П.Виталия Сергеевича, его представителя адвоката Лясковского И.К., проверив материалы дела и обсудив доводы жалобы, не находит оснований к отмене решения, постановленного в соответствии с фактическими обстоятельствами дела и требованиями закона.

Согласно разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенных с п.1 Постановления от 29.09.1994 № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» следует, что отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей, могут возникать, в том числе, из договоров подряда (бытового, строительного, подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, на техническое обслуживание приватизированного, а также другого жилого помещения, находящегося в собственности граждан), направленных на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В силу п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Судом первой инстанции установлено, что между П.В.С. (заказчик) и ООО «Самарина Проджектс» (исполнитель) был заключен договор № … на выполнение проектных работ, согласно которому заказчик поручает, а исполнитель обязуется выполнить комплекс работ в соответствии с условиями договора. Заказчик также обязуется принять выполненные работы и оплатить исполнителю их стоимость в соответствии с условиями договора.

Согласно п. 1.2 предметом договора является выполнение комплекса работ по разработке эскизной части дизайн-проекта интерьера, рабочей части дизайн-проекта интерьера, а также по авторскому надзору за выполнением отделочных работ в помещении общей площадью …. кв.м., которое расположено по адресу: Б.  шоссе, дер. Г., ЖК …….

Общая стоимость работ, предусмотренных договором, составляет …… руб. (п. 4.1 договора).

В соответствии с п. 4.3 договора заказчик осуществляет оплату работ поэтапно, в следующем порядке: заказчик уплачивает исполнителю предоплату в размере 50% от суммы договора, после завершения работ по разработке эскизной и рабочей части дизайн-проекта интерьера заказчик платит исполнителю оставшиеся 50%.

Согласно условиям договора исполнитель обязан выполнить работы по разработке эскизных вариантов планировки, предусмотренных п. 2.1 договора, в срок 21 рабочих дней с момента получения предоплаты от заказчика; выполнить работы по разработке эскизных вариантов планировки, предусмотренных п. 2.2 договора, в срок 21 рабочих дней с момента получения предоплаты от заказчика; выполнить работы по рабочей части дизайн-проекта интерьера, предусмотренные п. 2.3 договора, в течение 30 рабочих дней с момента получения предоплаты от заказчика; срок контроля выполнения работ, предусмотренных п. 2.4 договора, в течение срока выполнения строительно-отделочных работ в помещении составляет 6 месяцев. По желанию заказчика возможно продлить срок при условии подписания дополнительного договора на авторский надзор по расценкам, действующим на тот момент. Результаты работ исполнитель обязан передать заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.

…. года П.В.С. была внесена предоплата по договору № …в размере ….. руб., что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру.

В материалах дела имеется электронная переписка, из которой следует, что ответчик приступил к выполнению работ по договору.

Согласно пояснений истца, в соответствии с договором исполнитель обязан был выполнить работы по разработке эскизных вариантов планировки не позднее 12 августа 2015 года, а работы по рабочей части дизайн-проекта не позднее 25 августа 2015 года.

Представители ответчика ссылались на то, что истец в нарушение условий договора своевременно не предоставил ни исходные данные объекта в виде заказа, ни доступ исполнителю в помещение, для проведения обмеров. Доступ в помещение был предоставлен только 16 сентября 2015 года. В электронном виде эскизная часть проекта была направлена истцу 21 и 22 сентября 2015 года, что соответствует срокам, указанным в договоре. Рабочие чертежи были направлены только 17 ноября 2015 года, поскольку отсутствовали утверждения эскизов заказчиком, их переделки, а также выбора заказчиком оборудования в ванную комнату и плитки из представленных вариантов.

Допрошенный  в качестве свидетеля ……. пояснил суду, что является инженером, трудовая деятельность связана с проектированием помещений. В ноябре 2015 года к нему обратился истец с просьбой посмотреть предоставленные ему ответчиком в рамках оказания услуг чертежи под дизайн-проект. Указанные чертежи имели множество недостатков, чертежи были неясными, реализовать проект по представленным чертежам было невозможно. Им был подготовлены замечания к рабочей документации ответчика, которые были переданы истцу.

Оснований не доверять показаниям свидетеля у суда не имелось.

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,  каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Оценив собранные по делу доказательства, проанализировав условия договора и действия сторон, суд пришел к выводу, что доводы истца о нарушении ответчиком сроков исполнения работ являются обоснованными.

При этом суд обоснованно исходил из того, что если начальный момент периода определен указанием на действие стороны на оплату первоначального платежа, и такие действия совершены, оплата произведена в сумме, рассчитанной исполнителем и выставленной заказчику, оплата принята исполнителем, то неопределенность в определении срока начала производства работ устраняется, обязательства начали исполняться, следовательно, в данном случае работы по разработке эскизных вариантов планировки, предусмотренных п. 2.1, п. 2.2 договора, подлежали исполнению не позднее 12 августа 2015 года, а работы по рабочей части дизайн-проекта интерьера, предусмотренные п. 2.3 договора, - не позднее 25 августа 2015 года.

Допустимых доказательств того, что нарушение сроков выполнения работ произошло по вине истца, представители ответчика не представили.

Судом также установлено, что в связи с недостатками работ и нарушением сроков их выполнения П.В.С. 30 декабря 2015 года направил в адрес ответчика претензию.

Удовлетворяя исковые требования П.В.С. о расторжении договора и взыскании уплаченной по договору денежной суммы в размере …… руб., суд обоснованно исходил из того, что результаты по акту сдачи-приемки выполненных работ П.В.С. предъявлены не были, цель договора не достигнута,  предусмотренные договором работы ООО «Самарина Проджектс» в полном объеме не выполнены, истец в одностороннем порядке отказался от исполнения договора, ссылаясь на нарушение ООО «Самарина Проджектс» сроков выполнения работ и качества работ, что является правом истца.

В силу п. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги).

Пунктом 5 указанной статьи предусмотрено, что в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании п. 1 настоящей статьи новых сроков, исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены заказа. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги).

Поскольку факт нарушения ответчиком прав истца нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела, суд пришел к обоснованному выводу о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки за нарушение сроков выполнения работ, которая, учитывая положения п. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителя», в данном случае составила сумму внесенной предоплаты ….. руб.

Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

С учетом принципов разумности и справедливости, а также степени физических и нравственных страданий, причиненных истцу вследствие нарушения его прав потребителя, суд взыскал с ООО «Самарина Проджектс» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере ….. руб.

При удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», которые не были удовлетворены в добровольном порядке продавцом (исполнителем, изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование (п. 6 ст. 13 Закона).

Судом установлено, что требования истца не были удовлетворены ответчиком в добровольном порядке, соответственно с ответчика в пользу истца  взыскан штраф в размере ….. руб.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ с ответчика в пользу истца также обоснованно взысканы расходы на оформление доверенности в размере ….. руб.

Истцом заявлялись требования о возмещении расходов на оплату услуг представителя. Между тем, несение данных расходов истцом документально не подтверждено, в связи с чем судом отказано во взыскании расходов на оплату услуг представителя.

Оснований для  удовлетворения встречного иска ООО «Самарина Проджектс» о взыскании денежных средств по договору судом не найдено, поскольку выполненные работы заказчиком приняты не были, исполнитель не представил доказательств, свидетельствующих об объеме и стоимости выполненных работ, о нарушении заказчиком условий договора.

В силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, учитывая, что истец был освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче искового заявления, суд правильно взыскал с ответчика в доход бюджета города Москвы государственную пошлину в размере ….. руб. (….. руб. (государственная пошлина при подаче иска неимущественного характера) + ….. руб.) (государственная пошлина при подаче иска имущественного характера).

Судебная коллегия согласна с выводом суда первой инстанции.

Судом полно и всесторонне проверены все юридически значимые по делу обстоятельства, им дана надлежащая правовая оценка и с этой оценкой судебная коллегия согласна.

Нормы материального и процессуального законодательства судом применены правильно.

В соответствии со ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

- Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда первой инстанции, повторяют доводы, которые были предметом рассмотрения в суде и оценка которым дана в решении. Оснований для иной оценки представленных доказательств судебная коллегия не усматривает. Допустимых доказательств неисполнения истцом условий договора, создания им определенных препятствий ответчику в исполнении условий договора, а также исполнения в надлежащем виде и в установленный срок ответчиком условий договора материалы дела не содержат. Электронная переписка, на которую ссылается ответчик, таким доказательством не является.

При указанных обстоятельствах оснований к отмене решения по доводам жалобы судебная коллегия не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Басманного районного суда гор. Москвы от 23 мая 2016 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи